# MVP Scope v0.6

הגדרת הגרסה הראשונה למערכת מודיעין, החלטות וביצוע מסחר

תאריך: 5 ביולי 2026

סטטוס: Baseline v0.5; חיבורי משתמש ל-WhatsApp, Discord ו-Telegram הם יכולת חובה; Telegram Bot API הוא מסלול משלים; עבר בדיקת עקביות סופית ומוכן לתכנית יישום, אך טרם אושר למסחר אוטומטי.

המסמך שלפניך הוא מסמך מלא, לא מסמך Patch. כל תיקוני CAR שולבו בגוף ובנספח הקנוני. במקרה של סתירה שנותרה, ההגדרות הקנוניות וה-State Machines שבגרסה זו גוברות.

מטרת ה-MVP אינה להוכיח שהמערכת מרוויחה כסף, אלא להוכיח שכל שרשרת העבודה פועלת בצורה נכונה, ניתנת לשחזור ובטוחה: קליטת מידע, הבנת הוראות מסחר, יצירת מועמד, החלטה, ניהול סיכון, אישור, ביצוע ב-IBKR Paper, ניהול פוזיציה, יציאה ותחקור.

# 0. מסמכי בסיס והחלטות נעולות

| מסמך | תפקיד |
| --- | --- |
| Decision Contract v0.8 | סמכויות, תוצאות, כניסות, Stops ו-Hard Veto. |
| System Functional Specification v0.7 | רכיבי המערכת, מסכים ותהליכים. |
| Data Model and Retention Specification v0.6 | מודל נתונים ואחסון. |
| Integration Specification v0.6 | מקורות מידע, Market Data, AI ו-IBKR. |
| Security and Operations Specification v0.6 | אבטחה, תפעול, Kill Switch, גיבוי ושחזור. |
| Strategy and Decision Framework v0.5 | משפחות אסטרטגיה, כניסה, יציאה ולמידה. |

• לא מתחילים ב-Live; ה-MVP עובד רק ב-Research, Replay, Shadow ו-IBKR Paper.

• המוצר מיועד בתחילה למשתמש יחיד, עם הרשאות פנימיות בסיסיות ולא כ-SaaS ציבורי.

• המערכת תהיה Broker-Agnostic, אך רק IBKR Adapter ימומש בפועל ב-MVP.

• Market Data, סריקות טכניות ופונדמנטליות, חדשות ודיווחים רשמיים הם מקורות הליבה. InvestingPro ו-TradingView הם מקורות משלימים; הזמינות בזמן ריצה של WhatsApp, Discord ו-Telegram אינה Gate גלובלי; עם זאת, מימוש User Adapter לכל אחד מהם הוא דרישת חובה.

• אין Model Gateway כשירות נפרד ב-MVP; יש Clients פנימיים להחלפת ספק.

• כל שינוי התנהגותי נשמר ב-Config/Version ולא מקודד בתוך הליבה.

• Claude Code לא מקבל את המסמכים עד להשלמת כל האפיון והסקירה המאוחדת.

# 1. מטרות ה-MVP

| מזהה | מטרה |
| --- | --- |
| MVP-G1 | לקלוט מידע אמיתי ממקורות שנבחרו ולשמור אותו ללא אובדן או כפילות. |
| MVP-G2 | להבין הודעות מסחר מפורשות: טיקר, כיוון, מחיר כניסה, יעד, Stop ועדכונים. |
| MVP-G3 | להעשיר מועמד באמצעות נתוני שוק, InvestingPro, חדשות ומקור. |
| MVP-G4 | להפעיל מסגרת אסטרטגיה גרסאית ולהפיק החלטה מנומקת. |
| MVP-G5 | להפעיל Risk Engine קשיח ולהפיק גודל פוזיציה ותכנית יציאה. |
| MVP-G6 | לאפשר אישור אנושי ולבצע עסקה ב-IBKR Paper באופן Idempotent. |
| MVP-G7 | לנהל Stop, יעד, Partial Fill, Position ויציאה. |
| MVP-G8 | לשחזר כל החלטה ולבצע Post-Trade Review. |
| MVP-G9 | להריץ Champion/Challenger ו-Replay בלי לשנות גרסה פעילה. |
| MVP-G10 | להוכיח תפעול יציב, ניטור, גיבוי ותגובה לתקלות. |

# 2. מדד ההצלחה של ה-MVP

הצלחה של ה-MVP אינה נמדדת רק ב-P&L. מערכת יכולה להרוויח בדמו בגלל מזל ועדיין להיות מסוכנת. הצלחה מחייבת נכונות נתונים, דיוק תפעולי, יכולת שחזור, מניעת כפילויות, הגנות ברוקר והתנהגות יציבה תחת תקלות.

| תחום | מה נדרש |
| --- | --- |
| Functional | הזרימה מקצה לקצה עובדת לפי האפיון. |
| Data Quality | הודעות, טיקרים, מחירים ועדכונים נשמרים ומקושרים נכון. |
| Decision Quality | כל החלטה כוללת ראיות, גרסאות, תזה ותנאי ביטול. |
| Execution Safety | אין פקודות כפולות, סביבה שגויה או פוזיציה ללא הגנה צפויה. |
| Operational Stability | Health, Alerts, Backups ו-Recovery פועלים. |
| Research Value | נאסף מאגר המאפשר למדוד מקור, אסטרטגיה וטעות. |
| Trading Performance | נמדד ומתועד, אך אינו תנאי יחיד לסיום MVP. |

# 3. Universe ונכסים

| תחום | היקף MVP |
| --- | --- |
| Markets | בורסות ארה״ב הנתמכות על ידי IBKR ו-Market Data Provider. |
| Asset Classes | מניות ו-ETF בלבד. |
| Direction | Long בלבד; Sell נועד לסגירת פוזיציה קיימת. |
| Currency | USD כברירת מחדל. |
| Sessions | Regular Trading Hours לביצוע אוטומטי; Pre/After נאספים ומוצגים. |
| Instrument Eligibility | מחיר, נזילות, Spread, Market Cap ו-Halt לפי Risk Policy גרסאית. |
| Corporate Actions | זיהוי Split, Symbol Change ו-Delisting. |

## 3.1 מחוץ ל-Universe של MVP

• אופציות.

• פתיחת פוזיציות Short.

• חוזים עתידיים, מט״ח, אג״ח וקריפטו.

• OTC ומכשירים שאינם נתמכים במדיניות הסיכון.

• מסחר אוטומטי מחוץ לשעות הרגילות.

# 4. מצבי הפעלה הכלולים ב-MVP

| מצב | התנהגות | MVP |
| --- | --- | --- |
| RESEARCH | איסוף, ניתוח ודוחות ללא Trade Proposal פעיל. | כן |
| REPLAY | הרצת אירועים שמורים מול גרסה נבחרת. | כן |
| SHADOW | החלטה מלאה ללא שליחת פקודה. | כן |
| PAPER_MANUAL | IBKR Paper לאחר אישור אנושי. | כן |
| PAPER_AUTO | אוטומציה מוגבלת לאסטרטגיה מאושרת. | שלב מתקדם של MVP |
| LIVE_MANUAL | כסף אמיתי באישור אדם. | לא |
| LIVE_LIMITED_AUTO | אוטומציה בכסף אמיתי. | לא |

# 5. מקורות מידע הכלולים

| מקור | היקף | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp User Adapter | קבוצות Allowlist, הודעות, Replies וקבצים. | יכולת חובה; PoI מחייב; אינו Runtime gate גלובלי |
| Discord User Adapter | שרתים/ערוצים Allowlist, Threads, Replies ו-Attachments. | יכולת חובה; PoI מחייב; אינו Runtime gate גלובלי |
| InvestingPro Scraper | עמודי חברה, נתונים נבחרים, Screener/Watchlist לפי יכולת. | חובה |
| Market Data | Quotes, Bars, Volume, Spread, Session ו-Calendar. | חובה — Core |
| News Adapter | לפחות ספק חדשות אחד או מקור מוסכם. | מותנה ב-PoI ובחירת ספק; Feature flag |
| Filings/Official Sources | SEC/Investor Relations לפי Trigger. | חובה |
| Manual Candidate | יצירת מועמד ידנית דרך Dashboard. | חובה |
| Email/RSS/Other Social | מקורות נוספים. | נדחה |
| Technical Scanner | Intraday scanners and internally calculated technical features. | חובה — Core |
| Fundamental Scanner | Daily/weekly watchlist generation from point-in-time fundamentals. | חובה — Core |
| TradingView Adapter | External alerts; internally revalidated. | MVP integration; לא חובה להחלטה |
| Quant/ML Regime | Shadow ranking/regime model. | Shadow בלבד עד calibration |
| Telegram User + Bot Adapters | TDLib בחשבון המשתמש חובה ועיקרי; Bot API משלים; קבוצות/ערוצים Allowlist. | User PoI חובה; Bot PoI משלים; אינו Runtime gate גלובלי |

## 5.1 היקף קליטת WhatsApp, Discord ו-Telegram

• קליטה פסיבית בלבד; אין שליחת הודעות אוטומטית.

• רק קבוצות, שרתים וערוצים שאושרו ב-Allowlist.

• הודעה גולמית, מחבר, זמן, Reply/Thread וקבצים לפי יכולת.

• עריכות, מחיקות ועדכוני עסקה כאשר החיבור מספק אותם.

• קישור הודעות המשך כגון 'להעלות Stop', 'למכור חצי' או 'יצאתי'.

• אין ניסיון לנתח את כל החשבון ללא הבחנה.

## 5.2 היקף InvestingPro

| תחום | MVP |
| --- | --- |
| Instrument Identity | טיקר, שם, בורסה וסקטור. |
| Fair Value | ערך וכיוון כאשר זמינים. |
| Financial Health | ציון/קטגוריה כאשר זמינים. |
| Selected Fundamentals | קבוצת שדות שתוגדר במפרט השדות. |
| Screener Results | לפחות מסך/סינון אחד הניתן לתזמון. |
| Watchlist/Alerts | לפי יכולת הטכנית שתאושר. |
| Raw Evidence | Snapshot/Reference ו-Parser Version. |

# 6. משימות AI הכלולות

| Task | תפקיד | MVP |
| --- | --- | --- |
| ENTITY_EXTRACTION | זיהוי טיקר/חברה/נכס ועמימות. | חובה |
| TRADE_INSTRUCTION_EXTRACTION | Entry, target, stop, validity ו-revision. | חובה |
| INTENT_CLASSIFICATION | כניסה, יציאה, עדכון, דיון או חדשות. | חובה |
| DIRECTION_SENTIMENT | LONG/NEUTRAL/NEGATIVE בהקשר. | חובה |
| CATALYST_CLASSIFICATION | סוג אירוע וחומרה. | חובה |
| THREAD_CONTEXT_SUMMARY | סיכום הקשר רק כאשר נדרש. | חובה מוגבלת |
| CRITIC_REVIEW | בדיקת סתירות לפי Activation Policy. | חובה מוגבלת |
| POST_TRADE_CLASSIFICATION | סיווג שגיאה ואיכות החלטה. | חובה |
| AUTONOMOUS_MODEL_TRAINING | אימון או Fine-tuning אוטומטי. | נדחה |

# 7. אסטרטגיות הכלולות ב-MVP

ה-MVP אינו מנסה להפעיל את כל משפחות האסטרטגיה. הוא מתמקד במקרי השימוש המרכזיים: המלצות מפורשות מהערוצים ואירועים חדשותיים. רכיבים טכניים ופונדמנטליים משמשים כאימות, לא בהכרח כאסטרטגיות עצמאיות.

| אסטרטגיה | תיאור | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| social.explicit_plan | הודעה עם Entry/Target/Stop או הנחיית מסחר ברורה. | אופציונלי; Shadow/Manual; לא Core dependency |
| social.callout_confirmation | המלצה חברתית ללא תכנית מלאה, עם אימות שוק. | אופציונלי; דורש independent confirmation |
| news.catalyst_momentum | אירוע חדשותי/רשמי עם אישור מחיר ומחזור. | Core Shadow/Manual |
| exit.position_management | Stop, targets, time exit, source update ו-thesis invalidation. | MVP Core |
| BREAKOUT | אסטרטגיה עצמאית מלאה. | נדחה; Features בלבד |
| SWING_CONTINUATION | אסטרטגיה עצמאית. | נדחה |
| MEAN_REVERSION | אסטרטגיה עצמאית. | נדחה |
| EARNINGS_EVENT | אסטרטגיה ייעודית סביב דוחות. | נדחה |
| FUNDAMENTAL_VALUE | תזה ארוכת טווח. | נדחה |

## 7.1 Features זמינים לאסטרטגיות ה-MVP

• Source reliability לפי Author/Channel/Strategy/Horizon.

• זמן מאז ההודעה וגיל האות.

• מחיר בזמן ההודעה לעומת מחיר נוכחי.

• מרחק מאזור הכניסה ומ-Target.

• Relative Volume, Spread, ATR ו-Price Extension.

• News/Official Catalyst verification.

• InvestingPro selected fundamentals.

• Market/Sector context.

• Data quality ו-entity confidence.

# 8. הוראות מסחר שה-MVP חייב להבין

| Instruction | דוגמה |
| --- | --- |
| BUY_LIMIT_MAX | לקנות ב-25 / עד 25. |
| BUY_STOP_TRIGGER | לקנות מעל 25 / בפריצה של 25. |
| BUY_ZONE | כניסה בין 24.50 ל-25. |
| ENTER_IMMEDIATELY | לקנות עכשיו, בכפוף ל-Max Chase ול-Risk. |
| TARGET_PRICE | למכור ב-30. |
| MULTIPLE_TARGETS | חצי ב-28 והיתרה ב-30. |
| STOP_PRICE | לצאת מתחת ל-23. |
| STOP_PERCENT | לצאת בירידה של 4% עם Anchor מוגדר. |
| TIME_EXIT | לצאת אם לא מתקדם עד זמן/יום מסוים. |
| MOVE_STOP | להעלות Stop ל-26. |
| PARTIAL_EXIT | למכור חצי. |
| CANCEL_PLAN | לבטל/טעיתי/לא להיכנס. |
| SOURCE_EXIT | יצאתי/למכור עכשיו. |

## 8.1 מגבלות פרשנות

• טיקר או כוונה עמומים עוברים ל-NEEDS_REVIEW.

• Stop באחוזים ללא Anchor אינו הופך אוטומטית לפקודה.

• עדכון מקור אינו משנה פוזיציה אוטומטית אלא לפי Update Policy.

• הודעה שהגיעה לאחר שהמחיר עבר את Max Chase אינה נרדפת.

• תיקון ידני נשמר כתווית ולא משנה את Raw Event.

# 9. מנגנון החלטה ב-MVP

| שלב | שם | פעולה |
| --- | --- | --- |
| 1 | Data Gate | Entity, freshness, completeness, source health. |
| 2 | Strategy Eligibility | בחירת אחת מאסטרטגיות ה-MVP. |
| 3 | Feature Snapshot | חישוב Features גרסאיים. |
| 4 | Strategy Evaluation | Rules/Weighted Hybrid לפי Manifest. |
| 5 | Critic Activation | רק כאשר Policy דורשת. |
| 6 | Decision | REJECT/WATCH/SHADOW/APPROVE/NEEDS_REVIEW. |
| 7 | Risk | Quantity, stop, exposure ו-veto. |
| 8 | Approval | אדם או Auto Policy ב-Paper. |
| 9 | OrderIntent | פקודה כללית ל-IBKR Adapter. |

## 9.1 סוג Evaluator

ב-MVP ייושם Hybrid Evaluator: Hard Gates דטרמיניסטיים, Rules ו-Weighted Features. לא ייושם בשלב הראשון מודל סטטיסטי מאומן שמקבל לבדו החלטת קנייה.

## 9.2 Outcomes

| Outcome | משמעות |
| --- | --- |
| REJECT | נפסל. |
| WATCH | ממתין ל-Trigger או מחיר. |
| SHADOW | עסקה היפותטית. |
| APPROVE | עובר ל-Risk. |
| NEEDS_REVIEW | דורש הכרעה אנושית. |
| EXPIRE | פג תוקף. |
| INVALID | קלט או פלט לא תקין. |

# 10. ניהול סיכונים ב-MVP

| יכולת | MVP |
| --- | --- |
| Position Sizing | כמות לפי סכום סיכון ומרחק Stop. |
| Per-Trade Risk | ערך גרסאי בקונפיגורציה. |
| Daily/Weekly Loss Limits | Hard Veto. |
| Symbol/Sector Exposure | Hard Gate או Reduce. |
| Liquidity and Spread | Eligibility ורמת פקודה. |
| Buying Power | בדיקה מול IBKR. |
| Maximum Concurrent Positions | Policy. |
| No Averaging Down | אסור ב-MVP. |
| No Naked Position | Stop/Exit Plan חובה לפי אסטרטגיה. |
| Kill Switch | Global/Environment/Account/Strategy/Symbol. |

## 10.1 Defaults ראשוניים

הערכים המספריים עצמם לא נקבעים במסמך זה. Claude Code יקבל Config Placeholders. הערכים ייקבעו במסמך Policy Parameters לאחר סקירת כל האפיון.

# 11. ביצוע ופקודות ב-MVP

| סוג פקודה | שימוש |
| --- | --- |
| LIMIT | כניסה באזור/מחיר מרבי. |
| STOP | כניסת פריצה או הגנה. |
| STOP_LIMIT | כניסה/הגנה כאשר Policy מאפשרת. |
| MARKET | יציאת חירום או מקרה מפורש בלבד. |
| BRACKET | Entry + target + protective stop. |
| OCA/OCO | יעדים והגנות חלופיים. |
| TRAILING | לא כברירת מחדל; רק אם Strategy Policy מאושרת. |

## 11.1 Broker Scope

• IBKR Paper בלבד.

• Broker Mock מלא לבדיקות.

• BrokerAdapter interface עבור ברוקר עתידי.

• Preview/What-if כאשר זמין.

• Partial Fills, Cancel, Modify ו-Reconciliation.

• Broker-side Protective Order חובה לפני PAPER_AUTO.

# 12. ניהול פוזיציה ויציאה ב-MVP

| Trigger | התנהגות |
| --- | --- |
| Protective Stop | Stop Price/Percent לאחר Resolve. |
| Take Profit | יעד אחד או מספר יעדים. |
| Partial Exit | מכירת חלק ועדכון Stop לכמות שנותרה. |
| Time Exit | יציאה לאחר חלון זמן לפי Strategy. |
| Thesis Invalidation | אירוע/מבנה שסותר את העסקה. |
| Source Update | Review של הוראת מקור חדשה. |
| Manual Exit | סגירה דרך Dashboard. |
| Risk Reduction | הקטנה לפי Risk Policy. |
| Trailing/Break-even | רק אם הוגדר ב-Strategy Policy. |

## 12.1 תרחיש הכרחי

Source:

Buy at 25

Target 30

Stop 23

System:

Detect current price

Reject if max-chase exceeded

Calculate quantity from risk

Submit bracket to IBKR Paper

Reconcile fills

Keep stop and targets aligned with filled quantity

Exit if stop/target/source-approved update triggers

# 13. למידה ותחקור ב-MVP

| יכולת | MVP |
| --- | --- |
| Decision Snapshot | כל Evidence, Feature, Version ו-Policy. |
| Execution Analysis | Signal price, decision price, order price, fill, fees ו-slippage. |
| MFE/MAE | תנועה מיטבית ומנוגדת במהלך העסקה. |
| Decision Quality | טובה/גרועה בנפרד מהתוצאה. |
| Error Taxonomy | Source, entity, data, timing, strategy, risk, execution. |
| Source Performance | לפי מקור, אסטרטגיה, סקטור ואופק. |
| Champion/Challenger | אותם Events ב-Replay/Shadow. |
| Change Proposal | הצעה גרסאית; אין שינוי אוטומטי של Active Policy. |

## 13.1 מה לא נחשב למידה ב-MVP

• שינוי משקל לאחר עסקה בודדת.

• שכתוב אוטומטי של Strategy פעילה.

• Auto-promotion של Challenger.

• Fine-tuning אוטומטי של מודל.

• החלטת LLM להגדיל סיכון משום ש'הוא בטוח'.

# 14. מסכי MVP

| מסך | תוכן |
| --- | --- |
| Login and Environment Banner | כניסה וזיהוי Paper. |
| Overview Dashboard | Health, candidates, positions, orders, P&L ו-drawdown. |
| Live Event Feed | הודעות, חדשות וסטטוס עיבוד. |
| Candidate Workspace | Raw, entity, source plan, features, strategy, critic ו-risk. |
| Approval Queue | אישור/דחייה/Watch/Review. |
| Orders and Executions | OrderIntent, broker orders, fills ושגיאות. |
| Positions | quantity, average price, stop, targets, exposure ו-exit triggers. |
| Sources and Health | WhatsApp, Discord, Telegram, InvestingPro, AI, Market Data ו-IBKR. |
| Source Performance | מדדים ראשוניים למקורות. |
| Strategies and Policies | Versions, state ו-active pointer. |
| Replay and Comparison | הרצת גרסאות והשוואת תוצאות בסיסית. |
| Post-Trade Review | תחקור, תיוג וטעות. |
| Audit and Emergency | Audit, kill switch ו-runbooks. |

## 14.1 נדחה מה-UI

• אפליקציית מובייל נפרדת.

• ממשק SaaS מרובה לקוחות.

• Builder ויזואלי מלא לאסטרטגיות.

• דוחות BI מתקדמים ומאות גרפים.

• מערכת Billing או Subscriptions.

# 15. תשתית MVP

| רכיב | תפקיד |
| --- | --- |
| Oracle ARM Server | API, Dashboard, Workers, DB, Queue, Object/Files ו-Observability. |
| PostgreSQL | מסד ראשי. |
| Docker Compose | פריסה ראשונית. |
| Internal Queue | תיבחר במסמך הטכנולוגי. |
| Object Storage/Volume | Raw, attachments ו-snapshots. |
| Execution Agent | IBKR Gateway/TWS וה-Adapter. |
| Reverse Proxy/TLS | חשיפה מאובטחת של Dashboard/API. |

# 16. Phases של ה-MVP

| Phase | תכולה |
| --- | --- |
| M0 — Foundation | Contracts, Config, DB, Audit, Mocks, Health ו-Repository. |
| M1 — Ingestion | WhatsApp, Discord, Telegram, InvestingPro, News/Filings ו-Market Data. |
| M2 — Understanding | Entity, instructions, AI schemas, candidates ו-features. |
| M3 — Shadow Decision | Strategies, decision, risk, replay ו-shadow. |
| M4 — Paper Manual | IBKR Paper, approvals, bracket, fills, positions ו-exits. |
| M5 — Operational Hardening | alerts, backups, restore, runbooks, kill switch ו-chaos tests. |
| M6 — Restricted Paper Auto | אסטרטגיה אחת מאושרת, Universe מוגבל ו-Broker protection. |
| M7 — Six-Month Research | איסוף תוצאות, calibration, source scoring ו-challengers. |

## 16.1 כלל מעבר בין Phases

אין מעבר אוטומטי בין Phases. כל Phase נסגר רק לאחר מעבר קריטריוני הקבלה, תיקון ליקויים ואישור מפורש.

# 17. קריטריוני קבלה לכל Phase

| Phase | Exit Criterion |
| --- | --- |
| M0 | Contracts ו-Mocks עוברים; Config versioning ו-Audit פועלים. |
| M1 | מקורות נקלטים, Dedup עובד, Health מוצג ו-Raw ניתן ל-Replay. |
| M2 | Benchmark מתויג מוכיח זיהוי Instructions ו-NEEDS_REVIEW. |
| M3 | אותו Event ניתן להרצה חוזרת; Decision/Risk דטרמיניסטיים. |
| M4 | עסקה מלאה ב-IBKR Paper כולל Partial Fill ו-Reconciliation. |
| M5 | Restore, disconnect, duplicate, disk ו-missing-stop drills עוברים. |
| M6 | 30 ימים רצופים ללא כשל בטיחות קריטי ב-Paper Manual/Shadow. |
| M7 | לפחות שישה חודשים Paper ודו״ח מעבר מסודר לפני דיון ב-Live. |

# 18. קריטריוני קבלה כלליים ל-MVP

| מזהה | קריטריון |
| --- | --- |
| MVP-AC-01 | כל Trade Decision ניתן לשחזור מ-Snapshot. |
| MVP-AC-02 | אין פקודה ללא Decision ו-Risk תקפים. |
| MVP-AC-03 | אין כפילות פקודות גם לאחר Retry/Restart. |
| MVP-AC-04 | Paper אינו מסוגל להגיע ל-Live. |
| MVP-AC-05 | טיקר עמום אינו מגיע ל-PAPER_AUTO. |
| MVP-AC-06 | המערכת מבינה את Fixtures של Entry, Target, Stop ו-Revision. |
| MVP-AC-07 | InvestingPro Drift עוצר פרסום ומייצר Alert. |
| MVP-AC-08 | Market Data stale חוסם פעולה לפי Policy. |
| MVP-AC-09 | Broker disconnect מחייב Reconciliation. |
| MVP-AC-10 | פוזיציה הדורשת Stop אינה נשארת ללא הגנת ברוקר ב-PAPER_AUTO. |
| MVP-AC-11 | Kill Switch עוצר כניסות בלי למחוק Stops קיימים. |
| MVP-AC-12 | Backup ו-Restore מוכחים. |
| MVP-AC-13 | Source/Strategy performance ניתן לחישוב. |
| MVP-AC-14 | Change Proposal אינו משנה Active Version ללא אישור. |
| MVP-AC-15 | Dashboard מציג Health, Orders, Positions ו-Audit. |

# 19. מחוץ ל-MVP

• כסף אמיתי מכל סוג.

• מסחר באופציות, Short, Forex, Futures ו-Crypto.

• מסחר אוטומטי ב-Pre-market או After-hours.

• Multi-broker production; נשמר רק Interface ומוק.

• High-Frequency Trading או Microsecond execution.

• Portfolio Optimizer מתקדם.

• למידה עצמית שמשנה אסטרטגיה פעילה.

• Fine-tuning אוטומטי.

• מאות מקורות חברתיים או Crawling פתוח של האינטרנט.

• אפליקציית מובייל נפרדת.

• SaaS מרובה לקוחות, Billing ו-RBAC ארגוני מלא.

• Social write-back או שליחת הודעות אוטומטיות.

• אלגוריתמי ביצוע מוסדיים לפקודות גדולות.

# 20. החלטות פתוחות לפני תכנית היישום

| מזהה | החלטה |
| --- | --- |
| MVP-OPEN-01 | מימוש טכני מדויק של WhatsApp ו-Discord User Adapters. |
| MVP-OPEN-02 | Primary Market Data Provider לאחר Benchmark. |
| MVP-OPEN-03 | ספק News ראשי. |
| MVP-OPEN-04 | ספקי AI ומודל לכל Task. |
| MVP-OPEN-05 | Queue ו-Observability stack. |
| MVP-OPEN-06 | Secrets Manager. |
| MVP-OPEN-07 | מיקום Execution Agent. |
| MVP-OPEN-08 | Policy Parameters המספריים הראשוניים. |
| MVP-OPEN-09 | רשימת הקבוצות, הערוצים וה-Watchlists הראשונית. |
| MVP-OPEN-10 | האסטרטגיה היחידה שתאושר ראשונה ל-PAPER_AUTO. |

# 21. השלב הבא

1. Technology and Deployment Decisions v0.6 — בחירת Stack ורכיבי תשתית.

2. Policy Parameters and Initial Assumptions v0.5 — ערכי סף, סיכון, TTL ו-Latency ראשוניים.

3. Consolidated Architecture Review — בדיקת סתירות, כפילויות וחוסרים בכל המסמכים.

4. Traceability Matrix — קישור דרישה למסמך, רכיב, בדיקה וקריטריון קבלה.

5. Claude Code Implementation Plan — רק לאחר השלמת כל השלבים ואישור מפורש.

# 22. Scope מתוקן ומחייב ל-MVP

הפרק מעדכן את ה-MVP בעקבות הבדיקה הרוחבית: Whole Shares, PoI Track, Scanner deferral והפרדת Operational Gates מראיות סטטיסטיות.

## 22.1 Scope סופי

• US stocks and ETFs, Long only, whole shares only.

• RTH execution בלבד; Pre/After לצפייה ומחקר.

• IBKR Paper הוא Adapter הביצוע הראשון, אך כל הליבה Broker-agnostic.

• סורקי ליבה טכניים, פונדמנטליים ואירועיים כלולים. Builder מתקדם לסורקים וסטטיסטיקל ארביטראז׳ נדחים.

• Official Filings חובה; external News provider conditional.

• news.catalyst_momentum אינו Paper Auto ב-MVP.

## 22.2 Phase M0.5 — Proof of Integration

| PoI | Pass Condition |
| --- | --- |
| IBKR | full paper lifecycle + reconcile |
| WhatsApp | stable IDs/reply/reconnect |
| Discord | threads/edits/resume |
| InvestingPro | login/canary/field catalog |
| Market Data | freshness/bars/calendar/field ownership |
| Sessions | encrypted runtime store |
| ARM Stack | all candidate runtimes/images execute |

• כישלון PoI אינו מוסתר באמצעות קוד ספציפי בליבה; מחליפים Adapter או Scope.

## 22.3 אסטרטגיות MVP

| Strategy | Mode |
| --- | --- |
| social.explicit_plan | Shadow -> Paper Manual -> Restricted Paper Auto candidate. |
| social.callout_confirmation | Shadow/Paper Manual. |
| news.catalyst_momentum | Shadow/Manual after source PoI. |
| exit.position_management | Core deterministic/policy engine. |

## 22.4 Gates

• Operational Promotion: zero duplicate/environment/protection failures, stable reconciliation, extraction benchmarks.

• Statistical Evidence: positive expectancy after costs, confidence intervals, regime coverage and holdout stability.

• מעבר ל-Paper Auto דורש Operational Gate; מעבר עתידי ל-Live דורש גם Statistical Evidence.

• אין Auto Promotion.

## 22.5 Out of Scope נוסף

• Fractional shares.

• Independent technical scanner.

• Automatic broker failover.

• External news Auto strategy before provider selection.

• Corporate-action auto-adjustment without reconciliation.

## 22.6 MVP Acceptance נוסף

• PoI failures are reported before full connector build.

• All Auto gates use calibrated confidence.

• Queued intents obey kill state.

• Replay passes point-in-time test.

• Every position has a single exit command writer.

# 23. Scope רב-מודלי מחייב ל-MVP

MVP מתוקן כך שיוכל לגלות ולנתח עסקאות ללא WhatsApp, Discord או Telegram. המערכת תכלול סריקות פנימיות, נתוני אינטרנט/שוק, מנועי Technical/Fundamental/News ושכבת Fusion. ML יתחיל ב-Shadow ולא יקבל סמכות Auto לפני כיול.

## 23.1 Core Capabilities

| יכולת | MVP |
| --- | --- |
| Technical Scanner | Breakout, volume spike, moving-average trend, pullback and volatility filters. |
| Fundamental Watchlist | Rules-based quality/growth/valuation scoring from point-in-time data. |
| News/Filings Scanner | Catalyst discovery, official verification, novelty and veto. |
| TradingView Adapter | Webhook ingestion and internal validation; not direct execution. |
| Signal Fusion | Required/optional/veto Manifest and explanation. |
| Quant/ML | Regime/ranking in REPLAY/SHADOW only until calibrated. |
| Social | Optional candidate source and explicit source plan. |

## 23.2 אסטרטגיות MVP מתוקנות

| Priority | Strategy | מצב יעד |
| --- | --- | --- |
| 1 | technical.breakout_news_guard | ראשונה ל-Restricted Paper Auto לאחר Gates. |
| 2 | techno_fundamental.breakout | Shadow/Manual; Auto לאחר Fundamental PoI ומדגם. |
| 3 | news.catalyst_momentum | Shadow/Manual. |
| 4 | social.independent_confirmation | Optional Shadow/Manual. |
| 5 | exit.position_management | Deterministic core. |

## 23.3 מה נדחה

• Pairs Trading/Statistical Arbitrage, Short Selling ו-Multi-leg execution.

• Online Learning, Auto-retuning ו-Auto-promotion.

• Visual no-code strategy/scanner builder.

• High-frequency or tick-level execution.

• ML position sizing independent of Risk Engine.

## 23.4 Phases מתוקנות

| Phase | תכולה |
| --- | --- |
| M0 | Contracts, DB, events, audit, broker abstraction and UX shell. |
| M0.5 | PoI: market/fundamental/news/TradingView/IBKR/ARM; social in parallel. |
| M1 | Market/news/fundamental ingestion and core scanners. |
| M2 | Technical/Fundamental/News assessments and Fusion. |
| M3 | Replay/Shadow and model registry; ML shadow. |
| M4 | Paper Manual and full operational console. |
| M5 | Hardening, emergency drills, backup/restore and monitoring. |
| M6 | Restricted Paper Auto for one approved non-social-dependent strategy. |
| M7 | Six-month research and challenger evaluation. |

## 23.5 Acceptance נוסף

| מזהה | קריטריון |
| --- | --- |
| MVP-MM-01 | Core pipeline completes with WhatsApp and Discord disabled. |
| MVP-MM-02 | Technical scanner creates candidates from market data. |
| MVP-MM-03 | Fundamental engine creates point-in-time watchlist memberships. |
| MVP-MM-04 | TradingView alert is revalidated and cannot execute directly. |
| MVP-MM-05 | Candidate page shows six analysis families and fusion explanation. |
| MVP-MM-06 | Emergency halt works from every main screen. |

# 22. השלמות MVP למערכת אוטונומית וגמישה

| יכולת | היקף MVP |
| --- | --- |
| Autonomous Discovery | Scanner טכני רציף, Watchlist פונדמנטלית תקופתית ו-Event candidates. |
| Multi-Model Fusion | Required/Soft/Veto/Bonus לפי Strategy Manifest; אין דרישת הסכמה מלאה. |
| Opportunity Funnel | מדידת כל שלב, Gate concentration, starvation ו-overtrading. |
| Rejected Shadow | מעקב Counterfactual אחר Candidates תקפים שלא בוצעו. |
| Portfolio Allocation | Basic risk budgets, symbol/sector/conflict/correlation limits. |
| Market Regime | סיווג בסיסי המשמש Context ו-Strategy activation. |
| Model Governance | Registry, version, metrics, shadow challenger ו-manual promotion. |
| Trust Layer | Webhook verification, provenance, quarantine ו-prompt-injection isolation. |
| Emergency Control | Dashboard button + minimal out-of-band control. |
| Notifications | Critical operational and trading alerts דרך Adapter כללי. |

## 22.1 גבולות ML ב-MVP

• ML predictive model יכול לפעול ב-Replay/Shadow; אינו תנאי הכרחי להפעלת המסחר הראשוני.

• Market Regime יכול להתחיל כחוקים שקופים ולהתחרות במודל ML כ-Challenger.

• אין Online Learning, Auto-Retrain או Auto-Promotion.

## 22.2 מדד הצלחה

• אין מכסת עסקאות מינימלית.

• נדרש להסביר כמות פעילות נמוכה באמצעות Funnel ו-Gate results.

• נדרש למדוד עסקאות שנדחו כדי להבחין בין בטיחות נכונה לבין קשיחות יתר.

• נדרש Alert כאשר Gate לא-בטיחותי יחיד חוסם שיעור חריג לאורך חלון מוגדר.

# 24. Telegram ב-MVP

| יכולת | החלטת MVP |
| --- | --- |
| Inbound source | כן; קבוצות וערוצים מאושרים בלבד. |
| Access mode | TDLib בחשבון המשתמש חובה; Bot API אופציונלי ומשלים לאחר PoI. |
| Read history | רק לפי הרשאות ומדיניות Point-in-Time; לא לצורך זיוף זמן אמת. |
| Edits/Deletes/Replies/Topics | כן, כאשר ה-API הנבחר מספק. |
| Attachments | כן, דרך Trust/Quarantine. |
| Outbound alerts | כן, אופציונלי לצ'אט פרטי של הבעלים. |
| Outbound social posting | לא. |
| Remote trade or emergency commands | לא. |
| Core dependency | לא; Core Pipeline חייב לעבור Acceptance כאשר Telegram כבוי. |

## 24.1 PoI Gate

• בחירת מסלול Bot API או TDLib למקורות הראשונים.

• הוכחת reconnect, dedup, edits, deletes, attachments ו-Allowlist.

• הוכחת Session מוצפן ו-Re-authentication.

• הוכחת Failure Isolation ו-Health בממשק.

# 25. Scope מחייב של חיבורים חברתיים

דרישת Baseline מחייבת: WhatsApp, Discord ו-Telegram חייבים לכלול Adapter הפועל באמצעות החשבון האישי של המשתמש. ב-Telegram יתווסף גם Bot API כאפשרות שנייה ומשלימה. Bot אינו מחליף, אינו דוחה ואינו מבטל את מימוש USER_ACCOUNT_TDLIB. הדרישה היא יכולת יישום חובה; בזמן ריצה ניתוק מקור חברתי מסוים אינו עוצר את הליבה האוטונומית אלא אם Strategy Manifest מסוים דורש אותו.

| יכולת | In MVP | הערה |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp via user account | כן - חובה | לא מוחלף ב-Bot. |
| Discord via user account | כן - חובה | לא מוחלף ב-Bot. |
| Telegram via user account/TDLib | כן - חובה ועיקרי | Gate למסירת Social Integration. |
| Telegram Bot API | כן - אפשרות שנייה | משלים לקליטה/התראות; אינו תחליף. |
| Remote trade commands via social apps | לא | תוכן נכנס הוא Evidence בלבד. |
| Autonomous core without social uptime | כן | המערכת ממשיכה עם scanners, market/news/fundamental sources. |